| Этап работы | Номер этапа | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание шаблона сайта | 1 | 1 день | Риванов В.В |
| Верстка сайта (Frontend) | 2 | 1-2 дня | Вершинин Е.А |
| Создание базы данных | 3 | 1-2 дня | Риванов В.В |
| Создание технической части проекта (Backend) | 4 | 3 дня | Вершинин Е.А |
| Реализация сообщества | 5 | 4 дня | Вершинин Е.А |
| Наполнение сайта | 6 | 1 день | Вершинин Е.А Риванов В.В |
| Тестирование | 7 | 0,5 день | Вершинин Е.А Риванов В.В |
| Подведение итогов | 8 | 0,5 день | Вершинин Е.А Риванов В.В |
|  |  | ИТОГО | 14 ДНЕЙ |