ОТЧЁТ
по производственной практике

Дата подготовки документа: 27.03.2026

Титульный лист

- Введение

Актуальность: Актуальность проекта обусловлена растущим спросом на доступные инструменты подбора совместимых комплектующих и структурированное обучение сборке ПК, что позволяет новичкам избежать ошибок, сэкономить средства и самостоятельно освоить востребованный технический навык.

Цель практики: Сайт создаётся для определенной группы лиц, которые не хотят возиться с большим количеством комплектующих, а также помогаем юным сборщикам с актуальными гайдами и комплектующих.

Задачи практики:

1) Изучить процесс разработки сайтов, нужные языки программирования и платформы, на которых будет дальнейшая работа.

2) Создать макет сайта

3) Создать базу данных

4) Создать сайт

5) Протестировать

6) Выложить в общий доступ

2. Описание проекта

Тема сайта: Создание сайта для подбора комплектующих, сборок и для обучения новых сборщиков

Краткое описание идеи и целевой аудитории: Создать сайт для тех, кто не умеет собирать пк или не разбирается в данной тематике, но хочет научиться.

Целевая аудитория: от студентов и школьников до пожелых

Структура сайта (перечень страниц):

1)Главная — приветствие, краткая информация, ссылки на другие разделы.

2) О нас — история создания, плюсы нашего сервиса.

3) Каталог сборок

4) Каталог комплектующих

5) Сборник для начинающих сборщиков

6) Глоссарий

7) Список ПО

8) Контакты — форма обратной связи.

9) Админ панель

10) Страница регистрации/верификации

11) Сообщество в режиме Real-time

3. Ход выполнения работ (по дням)

| Этап работы | Номер этапа | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание шаблона сайта | 1 | 1 день | Риванов В.В |
| Верстка сайта (Frontend) | 2 | 1-2 дня | Вершинин Е.А |
| Создание базы данных | 3 | 1-2 дня | Риванов В.В |
| Создание технической части проекта (Backend) | 4 | 3 дня | Вершинин Е.А |
| Реализация сообщества | 5 | 4 дня | Вершинин Е.А |
| Наполнение сайта | 6 | 1 день | Вершинин Е.А Риванов В.В |
| Тестирование | 7 | 0,5 день | Вершинин Е.А Риванов В.В |
| Подведение итогов | 8 | 0,5 день | Вершинин Е.А Риванов В.В |
|  |  | ИТОГО | 14 ДНЕЙ |

4. Реализация обязательных элементов

- Логотип и шапка (описание + скриншот).

Рис 1. Верхняя шапка с логотипом сайта

- Меню и навигация (описание + скриншот).

Рис 2. Меню навигации сайта

- Списки ul/ol (описание + скриншот).

Рис 3. Списки на сайте

- Таблица (описание + скриншот).

Рис 4. Таблица списка пользователей

- Форма и LocalStorage (описание + скриншоты).

Рис. 5 Форма авторизации и база данных

- JavaScript (описать 2–3 функции, привести фрагменты кода).

Рис. 6 Функции по работе с Cookies

setCookie - Сохраняет куки

getCookie - проверяет на наличие куки

deleteCookie - удаляет куку

5. Скриншоты страниц

Вставьте скриншоты страниц: Главная, О проекте, Галерея, Контакты (и другие при наличии).

6. Заключение

Чему научились: создавать сайты используя такие языки как:

Язык гипертекстовой разметки - HTML

Каскадные таблицы стилей - CSS

Язык программирования - JavaScript, Python

Также во время работы было активное использование базы данных MongoDB

С какими трудностями столкнулись: Ошибки в коде, несовместимость с некоторыми компонентами

Что бы улучшили в проекте: Доработать сообщество, связать конфигуратор, наполнить сайт